|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, he cumplido mis actividades dentro de los tiempos definidos e incluso completé algunas antes de lo planificado, como el dashboard, los reportes, la integración del sistema y las pruebas. Han facilitado mi trabajo la planificación mediante Kanban, el uso de tecnologías conocidas, el control de versiones con GitHub y las pruebas incrementales realizadas con Postman y desde las interfaces. Las principales dificultades que enfrenté fueron la integración entre la plataforma web, la API, MySQL, MongoDB y los servicios de geolocalización, además de la lentitud que presentaba MySQL en Aiven. Para solucionarlo, participé en la migración de la base de datos y del backend a Railway, donde actualmente funcionan correctamente. Mi trabajo mantiene un avance acorde con la Carta Gantt y mis actividades restantes se concentran en apoyar las pruebas integrales, mejorar la experiencia de usuario, completar la documentación y realizar los ajustes finales.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades mediante la revisión constante del tablero Kanban, la redistribución de tareas y la realización de pruebas incrementales para detectar y corregir problemas durante el desarrollo. Para solucionar la lentitud de la base de datos MySQL alojada en Aiven, planificamos migrarla a otro servicio que entregue un mejor rendimiento. También destinamos tiempo a mejorar el diseño y la experiencia de usuario de las plataformas web y móvil. Finalmente, continuaremos realizando pruebas integrales, registrando las incidencias encontradas y priorizando las funcionalidades esenciales del proyecto para cumplir con los objetivos y plazos definidos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo positivamente mi trabajo, ya que he cumplido con las actividades asignadas y he contribuido al desarrollo e integración de las principales funcionalidades dentro de los plazos establecidos. Destaco mi responsabilidad, organización y capacidad para resolver problemas técnicos, especialmente en la implementación de MySQL, el backend, la API REST, los módulos web, el dashboard, los reportes y la migración del backend y la base de datos a Railway. Para mejorar mi trabajo, debo documentar los avances con mayor frecuencia, realizar revisiones más ordenadas de las funcionalidades y dedicar más tiempo a las pruebas integrales y a mejorar el diseño y la experiencia de usuario antes de la entrega final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos gustaría recibir orientación sobre si el nivel de avance y las evidencias seleccionadas son suficientes para cumplir con lo esperado en esta etapa. También queremos consultar qué aspectos deberíamos priorizar antes de la entrega final: mejorar el diseño y la experiencia de usuario, profundizar las pruebas integrales o completar la documentación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario realizar una redistribución importante de las actividades, ya que la asignación actual ha permitido cumplir adecuadamente con el desarrollo planificado. La migración de MySQL y del backend a Railway ya fue completada y el sistema funciona correctamente. Como nuevas actividades, se debe asignar la generación y prueba de la APK de la aplicación móvil, junto con la revisión de su diseño y experiencia de usuario. Además, ambas integrantes participarán en las pruebas integrales, la corrección de incidencias, la actualización de la documentación y la preparación de las evidencias para la entrega final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo en grupo, ya que hemos mantenido una distribución clara de responsabilidades y una colaboración constante para integrar los distintos componentes del sistema. Destacamos el compromiso de ambas integrantes, la comunicación, el apoyo para resolver dificultades técnicas y el cumplimiento de la mayoría de las actividades planificadas. Como aspectos por mejorar, debemos realizar revisiones conjuntas con mayor frecuencia, actualizar oportunamente el tablero Kanban y la documentación, y coordinarnos mejor durante las pruebas integrales para detectar y corregir incidencias antes de la entrega final.