}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Angelina Mendoza - Paloma Tamayo |
| --- | --- |
| Rut | 17144575-2 - |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puerto Montt |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Plataforma Integral para la Gestión de Transporte de Personal |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Ingeniería de Requisitos, Gestión de Proyectos TI y Desarrollo de Aplicaciones Móviles. |
| Competencias | 1. Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. 2. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. 3. Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. 4. Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto surge a partir de una problemática presente en la gestión del transporte de personal, donde parte de la coordinación y el control de pasajeros se realiza mediante grupos de WhatsApp y planillas Excel. Los pasajeros informan si utilizarán el transporte, pero pueden existir cambios de último minuto, generando dificultades para determinar quién utilizó efectivamente el servicio. Posteriormente, esta información debe ser revisada y consolidada manualmente para generar las planillas mensuales utilizadas para informar a las empresas clientes y realizar el cobro de los servicios. La problemática se sitúa en el contexto de empresas de transporte de personal de la Región de Los Lagos e impacta principalmente al personal encargado de la administración y planificación de los servicios, además de conductores, pasajeros y empresas clientes. Desde el área de Ingeniería en Informática, el proyecto busca aportar mediante la digitalización y centralización de estos procesos, mejorando el registro y trazabilidad de los servicios realizados, reduciendo tareas manuales y facilitando la generación de información para la gestión y toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma integral para la gestión del transporte de personal, centralizando información relacionada con empresas clientes, pasajeros, conductores, vehículos, rutas, horarios, servicios y asistencias. La solución contempla una plataforma web para la gestión administrativa y un dashboard para visualizar información e indicadores relevantes de la operación. Además, considera una aplicación móvil para conductores y pasajeros, que permita apoyar la coordinación de los recorridos y el registro de asistencia. A partir de estos registros, el sistema permitirá consolidar la información de los servicios realizados y facilitar la generación de reportes y planillas mensuales para las empresas clientes. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que considera distintas etapas del ciclo de vida del software, desde el levantamiento y análisis de requerimientos hasta el diseño, desarrollo, pruebas e implementación de la solución. Para su desarrollo será necesario aplicar competencias relacionadas con la ingeniería de requisitos, el diseño y desarrollo de software, la gestión de bases de datos y el desarrollo de aplicaciones móviles. Estas competencias permitirán transformar las necesidades identificadas en la gestión del transporte de personal en una solución tecnológica que integre distintos usuarios, procesos e información, aplicando metodologías, estándares de calidad y buenas prácticas de la industria. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con nuestros intereses profesionales principalmente en las áreas de desarrollo de software, aplicaciones web y móviles, bases de datos y análisis de requerimientos. Nos interesa participar en el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan resolver problemas reales y mejorar procesos existentes mediante el uso de herramientas digitales. El desarrollo de este proyecto permitirá fortalecer competencias tanto técnicas como profesionales, enfrentándonos a un proyecto de mayor alcance que requiere analizar una problemática, diseñar una solución, desarrollar diferentes componentes y tomar decisiones respecto de tecnologías, arquitectura, seguridad y experiencia de usuario. Además, permitirá adquirir experiencia en la construcción de una solución con potencial de ser utilizada y evolucionada posteriormente en un contexto real. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto se considera factible de desarrollar durante el semestre, ya que puede dividirse en módulos y priorizar sus funcionalidades de acuerdo con el tiempo disponible, definiendo un producto mínimo viable que permita abordar los procesos principales de la solución. Para su desarrollo se utilizarán herramientas, tecnologías y servicios que cuentan con alternativas gratuitas o de libre acceso para fines académicos, por lo que no se requiere inicialmente una inversión significativa en infraestructura o equipamiento especializado. Además, el equipo cuenta con los recursos computacionales y conocimientos técnicos necesarios para desarrollar los componentes web y móvil. Los principales factores que podrían dificultar el desarrollo son el tiempo disponible durante el semestre y el alcance de una solución que contempla diferentes componentes y tipos de usuarios. Para reducir estos riesgos, se priorizarán las funcionalidades esenciales, se distribuirá el trabajo entre las integrantes y se controlará el alcance durante todo el desarrollo del proyecto. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web y móvil para la gestión del transporte de personal, que permita centralizar la operación, controlar la asistencia de pasajeros y generar información para el seguimiento de los servicios realizados. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Centralizar la gestión de empresas clientes, pasajeros, conductores, vehículos, rutas y servicios de transporte. Implementar un sistema de registro y control de asistencia que permita identificar los pasajeros que utilizan cada servicio. Desarrollar una plataforma web administrativa que permita gestionar la operación y visualizar indicadores mediante un dashboard. Desarrollar una aplicación móvil que permita a conductores y pasajeros interactuar con los servicios y recorridos asignados. Generar reportes y planillas que consoliden la información de los servicios y asistencias registradas. Implementar mecanismos de autenticación y control de acceso según los distintos tipos de usuario. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizará Kanban como metodología ágil, permitiendo organizar el trabajo de manera flexible, distribuir claramente las responsabilidades y realizar un seguimiento continuo del avance. La gestión del proyecto se realizará mediante un tablero Kanban en Notion, utilizando los estados Pendiente, En desarrollo, En revisión y Finalizado. Cada actividad tendrá una responsable, prioridad y fecha asociada, permitiendo mantener la trazabilidad del trabajo realizado durante el semestre. El proyecto se desarrollará mediante las etapas de levantamiento y análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, integración, pruebas y validación, priorizando inicialmente las funcionalidades necesarias para obtener un producto mínimo viable. Las responsabilidades se dividirán por componentes. Angelina Mendoza estará a cargo de la documentación y trazabilidad de requerimientos, desarrollo de la plataforma web administrativa y dashboard. La segunda integrante estará a cargo del desarrollo de la aplicación móvil orientada a conductores y pasajeros. El backend, API y base de datos se dividirán por módulos funcionales, asignando cada módulo a una única responsable para evitar duplicidad en el desarrollo. Las actividades de arquitectura general, integración de los componentes y pruebas integrales serán realizadas de manera colaborativa, manteniendo el desarrollo de cada funcionalidad bajo la responsabilidad individual previamente definida en Notion. El uso de Kanban y Notion permitirá controlar el avance, visualizar tareas pendientes o bloqueadas, gestionar prioridades y mantener evidencia de las actividades desarrolladas por cada integrante.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.